## Slide 1: Báo Cáo Tiến Độ Công Việc
Phân tích, đặc tả, thiết kế và phát triền ứng dụng luyện thi trắc nghiệm

## Slide 2: Giới thiệu
Test Prep App Online là ứng dụng desktop (Windows/macOS) cho thi trắc nghiệm từ xa, sử dụng Python + PySide6 và MySQL.
Giải pháp biến máy cá nhân thành Local Server bằng Ngrok để kết nối client mà không cần VPS, áp dụng mô hình phân lớp 4 tầng.

## Slide 3
01
Tổng quan dự án

## Slide 4: Sản phẩm
Ứng dụng desktop hỗ trợ tổ chức và làm bài thi trắc nghiệm từ xa với giao diện quản trị và học sinh.
Tích hợp mã hóa mật khẩu (Bcrypt) và cơ chế tự động cấu hình mạng bằng Ngrok.

## Slide 5
Kiến trúc
Hệ thống theo Layered Architecture: Giao diện, Nghiệp vụ, Truy cập dữ liệu, Tích hợp bên ngoài.
Cơ sở dữ liệu MySQL với Auto-Schema và pattern Singleton cho kết nối DB.

## Slide 6: Giải pháp cốt lõi
Giải pháp chuyển máy cá nhân thành Local Server bằng Ngrok, loại bỏ nhu cầu thuê VPS và tự động hóa cấu hình mạng cho client.
Hệ thống áp dụng Layered Architecture (Giao diện, Nghiệp vụ, Truy cập dữ liệu, Tích hợp). Cơ chế bảo mật bằng Bcrypt cho mật khẩu.

## Slide 7
02
Tiến độ & Thành viên

## Slide 8
Tiến độ hiện tại
Tiến độ tổng thể ~91%. Cơ sở dữ liệu MySQL với 5 bảng chính và cơ chế Auto-Schema đã thiết lập.
Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện tính năng và sửa lỗi, tập trung vào xử lý Regex, API quản trị và logic điểm.

## Slide 9
Chi tiết từng thành viên
Trần Long Vũ — 90%: Hoàn thiện lớp quản lý kết nối DB (pattern Singleton) và Auto-Schema. Đang fix Regex cho trích xuất câu hỏi từ PDF.
Phạm Quang Huy — 95%: Hoàn tất dò cấu hình Ngrok tự động và giao diện Admin. Đang tích hợp API sửa/xóa câu hỏi.
Phạm Đức Huy — 88%: Hoàn thành UI client, SPA bằng QStackedWidget và logic phòng thi. Đang sửa lỗi cộng điểm và đẩy kết quả.

## Slide 10: Kết quả đạt được
Đã phát triền hầu hết những tính năng cốt lõi của ứng dụng "luyện thi trắc nghiệm".
Đã có giao diện cơ bản để người dùng có thể sử dụng

## Slide 11: Đang phát triển thêm
- Giao diện cần được hoàn thiện
- Tính năng scan câu hỏi từ pdf còn lỗi do hạn chế của thư viện
- Tốc độ load của ứng dụng còn chậm do giới hạn của ngôn ngữ Python
- Việc kết nối server phải setup thủ công